Versão	Data	Autor	Notas de Revisão
0.1	22/05/2025	Ronaldo Roig	Status inicial do documento

## Planejamento das Comunicações do Projeto
Utilize quantas tabelas forem necessárias para representar as partes interessadas do projeto

Para Quem:	Equipe de desenvolvimento (sênior, júnior)
O que:	Reunião diária de alinhamento. Atualização rápida sobre progresso, bloqueadores e prioridades do dia.
Quando:	Diariamente, no início do turno (ex.: 9h30, 15 min de duração).
Por que	Manter sincronia entre os desenvolvedores, identificar riscos cedo (ex.: incompatibilidade com o ERP) e ajustar tarefas.
Como:	Videoconferência
Por quem:	Desenvolvedor sênior (facilitador).

Para Quem:	Responsável pelo ERP
O que:	Revisão semanal com a empresa detentora do ERP. Demonstração de progresso, validação de requisitos e ajustes técnicos (ex.: mudanças em endpoints do ERP).
Quando:	Semanalmente (ex.: sexta-feira, 1h).
Por que	Alinhar expectativas com os responsáveis pelo ERP, evitar retrabalho (ex.: campos obsoletos na integração).
Como:	Videoconferência
Por quem:	Desenvolvedor sênior

Para Quem:	Equipe de desenvolvimento, responsável pelo ERP, responsável pelo setor de EPIS
O que:	Documentação técnica compartilhada. Registro de decisões técnicas, contratos de API (Swagger/OpenAPI) e manuais de integração.
Quando:	Atualização contínua (pós-cada sprint ou mudança significativa).
Por que	Garantir rastreabilidade e facilitar a manutenção futura (ex.: novo desenvolvedor entrar no projeto).
Como:	GitHub Wiki
Por quem:	Equipe de desenvolvimento (Sênior e júnior)

Para Quem:	Responsável pelo setor de EPIS e colaboradores
O que:	Feedback pós-implantação com usuários.
Quando:	Primeira semana pós finalização da implementação da API
Por que	Implementar novas funcionalidades com base no feedback dos usuários, validação do processo já criado.
Como:	Reunião na empresa com o setor responsável pelos EPIS
Por quem:	Equipe de desenvolvimento (Sênior e júnior)