Versão	Data	Autor	Notas de Revisão
0.1	10/04/2025	Ronaldo Roig	Status inicial do projeto

## Abordagem escolhida
A abordagem escolhida para o projeto é a preditiva pois os objetivos da implementação são claros e estáveis. Trata-se de um projeto de pequeno porte com um objetivo muito simples e estático, apenas registrar o empréstimo de EPIs e o registro das datas de retiradas e devoluções. Não há necessidade de grandes modificações no sistema que já existe na empresa tampouco a avaliação e atualização periódica da API, uma vez que dificilmente o método utilizado para esse registro será modificado ao longo do tempo.

## Etapas e Marcos
	Etapa / Fase	Marco / Entrega	Duração (em dias)
	Planejamento e desenvolvimento	Termo de abertura do projeto	15
	Planejamento e desenvolvimento	Documento de especificação técnica	15
	Planejamento e desenvolvimento	Diagrama de arquitetura	15
	Debugging e finalização	Protótipo funcional	75
	Implementação física	Relatório de testes	30
Hoomolagação pelaequipe do ERP	Implementação física	Homologação pela equipe do ERP	30