Versão	Data	Autor	Notas de Revisão
0.1	05/06/2025	Ronaldo Roig	Status inicial do projeto

## Expectativas do cliente

Automação Completa do Processo de Empréstimo de EPIs
O cliente espera que a API elimine totalmente os processos manuais de registro e empréstimo de EPIs, integrando todas as etapas — desde a consulta de estoque até a geração de fichas com assinatura digital. A redução de 100% no retrabalho de digitação é um indicador crítico de sucesso, alinhado com a justificativa do projeto apresentada no Termo de Abertura.

Integração Perfeita com o ERP Existente
A expectativa é que a API se comunique bidirecionalmente com o ERP sem necessidade de intervenção manual, garantindo sincronização em tempo real de dados como estoque e cadastro de funcionários. A compatibilidade com os formatos de dados do ERP (evitando erros como discrepâncias em campos de data) é essencial para evitar refatorações custosas.

Segurança e Conformidade com Normas
O cliente demanda proteção rigorosa de dados sensíveis, como informações de funcionários, com autenticação robusta (OAuth 2.1) e compliance com a LGPD. Testes de segurança (OWASP Top 10) e auditoria de acessos são requisitos não negociáveis para evitar brechas.

Redução de Custos Operacionais
A API deve reduzir em pelo menos 30% o tempo gasto no registro manual de EPIs, conforme os critérios de sucesso do projeto. Isso implica otimizar processos, como diminuir o tempo de empréstimo de 15 para 5 minutos por transação, gerando economia direta para o almoxarifado.

Experiência do Usuário Simplificada
A interface precisa ser intuitiva para usuários do almoxarifado e funcionários, com módulos de assinatura digital de fácil adoção (ex.: uso de tablets). A aceitação superior a 90% em pesquisas pós-implantação é um KPI-chave para validar essa expectativa.

Suporte Pós-Implantação Eficiente
O cliente espera um SLA ágil para respostas a falhas (ex.: 4 horas para críticos) e monitoramento contínuo (alertas em tempo real). Atualizações adaptativas a mudanças no ERP também são parte dessa expectativa.

Cumprimento de Prazos e Orçamento
O projeto deve ser entregue em 6 meses, com custo total limitado a R$ 50.000,00, distribuídos conforme as fases de desenvolvimento, testes e implantação. Adiar entregas ou extrapolar o orçamento é considerado inadmissível.

## Exclusões do projeto / Fora do Escopo
[Liste itens reconhecidos como não-escopo de modo a evitar mal-entendidos na conclusão do projeto]

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)